|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  распоряжением администрации  муниципального образования  «Ахтубинский муниципальный район  Астраханской области»  от 20.02.2025 № 85-р |

План

мероприятий по обеспечению работ, связанных с безаварийным пропуском весеннего половодья

на территории Ахтубинского муниципального района Астраханской области, в 2025 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» | до 15.03.2025 | Отдел по делам ГО ЧС и пожарной  безопасности администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный  район Астраханской области»  (далее – отдел по делам ГО ЧС И ПБ),  главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области |
| 2 | Уточнение сведений реестра учреждений (зданий, сооружений), предназначенных для развертывания пунктов временного размещения населения на территории Ахтубинского муниципального района Астраханской области | до 15.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области |
| 3 | Провести мониторинг инженерной техники на объектах и в организациях, расположенных на территориях поселений, с последующим определением физических и юридических лиц, планируемых к возможному привлечению на проведение аварийно-восстановительных работ, направить в муниципальное образование «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» с целью заключения в последующем договоров на проведение работ | до 25.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области |
| 4 | Создание мобильных групп из числа сил и средств поселений на случай ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории поселения | до 25.03.2025 | Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области  района |
| 5 | Проверка готовности систем оповещения населения | март 2025 года | Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области, Единая дежурно-диспетчерская служба  МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район»  (далее – ЕДДС МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район») |
| 6 | Проведение разъяснительной работы среди населения, руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселений о заблаговременной подготовке к пропуску весеннего половодья | март 2025 года | Отдел по делам ГО ЧС и ПБ,  главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области, ГИМС |
| 7 | Обучение населения действиям по сигналам оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе с размещением информации в средствах массовой информации и на официальных сайтах администрации | март – апрель  2025 года | Отдел по делам ГО ЧС и ПБ,  главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области, ГИМС |
| 8 | Обеспечение в предпаводковый, паводковый период и в течение пропуска половодья ежедневного наблюдения за целостностью водозащитных валов в границах поселений (в случае их наличия) | в предпаводковый и паводковый период  2025 года | Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области |
| 9 | Организация защиты материальных ценностей, скота и кормов на объектах сельского хозяйства на территории поселений от возможного подтопления | при подготовке в период паводка  2025 года | Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области, управление сельского хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» |
| 10 | Своевременное оповещение и информирование населения, поселения и руководителей объектов экономики, расположенных на территории поселения о водохозяйственной обстановке | ежедневно с началом пропуска весеннего половодья 2025 года | Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области, ЕДДС МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» |
| 11 | При наличии паромных переправ, очистных и водозаборных сооружений, насосных станций на территории поселения, организовать контроль эксплуатации их в период весеннего паводка, принимать меры по выявлению нарушений и их устранению | в период паводка  2025 года | Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области, управление коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район  Астраханской области» (далее – управление коммунального хозяйства) |
| 12 | Принятие необходимых мер по обеспечению правопорядка в зонах возможных чрезвычайных ситуаций | в период паводка  2025 года | Начальник ОМВД России  по Ахтубинскому району Астраханской области |
| 13 | Проведение необходимых мероприятий по устойчивому снабжению населения и объектов экономики водой хозяйственно-питьевого назначения | в период паводка  2025 года | Управление коммунального хозяйства |
| 14 | Обеспечение готовности сил и средств медицинских учреждений к приему пострадавших из зон возможного затопления | в период паводка  2025 года | ГБУЗ АО  «Ахтубинская районная больница» |
| 15 | При выделении финансовых средств на мероприятия, связанные с пропуском весеннего половодья, финансирование проводить по решению КЧС и ПБ района, в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» | из резервного фонда  2025 года | Отдел по делам ГО ЧС и ПБ,  финансовое управление администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» |
| 16 | Доведение до населения информации по действиям при поступлении сигналов оповещения об угрозе возникновения ЧС, с размещением на официальных сайтах поселений и в СМИ | март – апрель  2025 года | Главы администраций муниципальных образований городских и сельских поселений Ахтубинского муниципального района Астраханской области, отдел по работе со СМИ, силовыми структурами и общественными организациями администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»,  МУП «Типография» МО «Ахтубинский район», ЕДДС МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» |
| 17 | Контроль состояния обстановки, принятие оперативных мер по устранению угрозы возможных ЧС | в период  спецпропусков воды  2025 года | ЕДДС МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» |

Верно: