

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АХТУБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.02.2025 № 64

О проведении капитального ремонта здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 МО «Ахтубинский район»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минпросвещения России № 15, Минстроя России № 25/пр от 19.01.2022 «Об утверждении программы «Модернизация школьных систем образования» администрация муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить ответственное лицо за реализацию мероприятий по капитальному ремонту здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» Самойленко И.П., и.о. заместителя главы администрации по ЖКХ, архитектуре и строительству администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области».

2. Управлению образования администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»:

2.1. Организовать предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного и среднего общего образования обучающимся муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 МО «Ахтубинский район» в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 12 МО «Ахтубинский район».

2.2. Осуществить необходимые организационно-технические мероприятия, связанные с закрытием здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» на капитальный ремонт.

3. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» – план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 МО «Ахтубинский район».

4. Директору муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 МО «Ахтубинский район»:

4.1. Осуществлять контроль за проведением капитального ремонта здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 11 МО «Ахтубинский район».

4.2. Подготовить аукционную документацию и осуществить проведение конкурсных процедур.

5. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» в разделе «Деятельность» подразделе «Документы» подразделе «Постановления и распоряжения».

Врип главы муниципального образования В.Ю. Лопушенко

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

муниципального образования

«Ахтубинский муниципальный район

Астраханской области»

от 18.02.2025 № 64

«Дорожная карта» –

план мероприятий по проведению капитального ремонта и организации образовательного процесса в период проведения

капитального ремонта здания муниципального казенного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 11 МО «Ахтубинский район»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственный | Примечание |
| Организационно-распорядительные мероприятия | | | | |
| 1 | Участие в совещаниях при министре образования и науки Астраханской области по организации и проведению капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках реализации программы капитального ремонта и оснащения общеобразовательных организаций | постоянно | Управление образования администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области»  (далее – управление образования) |  |
| 2 | Создание муниципальной рабочей группы по проведению мероприятий в рамках реализации программы капитального ремонта  МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» | январь 2025 года | Управление образования |  |
| 3 | Организация информирования общественности о мероприятиях по капитальному ремонту и оснащению школы | постоянно | Управление образования,  МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» |  |
| 4 | Создания штаба родительского контроля по капитальному ремонту и оснащению школы | январь 2025 года | Управление образования,  МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» | НПА администрации муниципального образования «Ахтубинский муниципальный район Астраханской области» |
| 5 | Организация горячей линии по капитальному ремонту и оснащению школы | январь – август  2025 года | Управление образования,  МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 6 | Организация и проведение заседаний рабочей группы | еженедельно | Управление образования | по вторникам |
| Мероприятия по выполнению работ по выполнению работ по капитальному ремонту объекта и приобретению средств обучения и воспитания | | | | |
| 1 | Доведение лимитов бюджетных обязательств на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» | январь – февраль  2025 года | МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования»,  управление образования |  |
| 2 | Внесение изменений в план-график закупок | январь – февраль  2025 года | МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования», управление образования |  |
| 3 | Подготовка аукционной документации | январь – февраль  2025 года  (ремонтные работы) | Управление образования,  МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 4 | Рассмотрение и размещение документации об электронном аукционе | январь – февраль  2025 года | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 5 | Проведение аукциона | январь – февраль  2025 года | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 6 | Опубликование протокола, подведение итогов аукциона | февраль – март  2025 года | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 7 | Заключение контрактов на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» | по истечении 10 дней после подведения итогов аукциона | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 8 | Заключение контракта на осуществление строительного контроля за выполнением работ по объекту: «МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» |  | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 9 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» | до 20 августа 2025 г. | Подрядная организация, ставшая победителем аукциона |  |
| Компенсационные мероприятия по организации образовательного процесса на базе организаций | | | | |
| 1 | Определение совместно с руководством общеобразовательных организаций, в которых при необходимости будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта (далее – принимающие учреждения), регламента (распорядка) организации образовательного процесса с учетом имеющихся условий:  - сменность занятий;  - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков;  - расписание занятий внеурочной деятельности;  - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением;  - оснащенность средствами обучения и воспитания | При необходимости за один месяц до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 2 | Ознакомление с условиями возможной организации образовательного процесса в принимающем учреждении с выездом на место | При необходимости за месяц до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 3 | Создание плана подготовки к возможной реализации образовательного процесса на базе принимающих организаций по направлениям:  1. Обеспечение материально-технических условий реализации (создание дополнительных условий) в принимающих учреждениях образовательного процесса обучающихся МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования.  2. Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования на базе принимающих учреждений | При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» | Приказ  «Об утверждении Плана подготовки к реализации образовательного процесса на базе принимающих учреждений» |
| 4 | Создание плана подготовки к возможной реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий по направлениям:  1. Обеспечение информационно-цифровых и материально-технических условий реализации (создание дополнительных условий) образовательного процесса обучающихся МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования в дистанционной форме.  2. Разработка логистических механизмов реализации основных образовательных программ уровней начального общего, основного общего и среднего общего образования в дистанционной форме | При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» | Приказ  «Об утверждении Плана подготовки к реализации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий» |
| 5 | Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» на период проведения капитального ремонта | При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» | Положение о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта |
| 6 | Разработка и утверждение совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта | При необходимости за три недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район», общеобразовательные учреждения | Приказы руководителей об утверждении совместного плана мероприятий (действий) |
| 7 | Организация (при необходимости) сетевой формы реализации образовательных программ в части использования материально-технической базы принимающих учреждений, в связи с проведением ремонтных работ | При необходимости за две недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающего учреждения | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» | Договоры о сетевом взаимодействии |
| 8 | Проведение мероприятий по созданию условий в принимающих учреждениях для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта | При необходимости за две недели до начала реализации образовательного процесса на базе принимающей организации | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| Мероприятия, организуемые штабами родительского контроля | | | | |
| 1 | Формирование штаба родительского контроля | январь – февраль  2025 года | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» |  |
| 2 | Организация участия родительской общественности в проектировании обновления образовательной среды.  Проведение заседания Совета родителей обучающихся МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район»:  - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте,  сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта  - создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район», в социальных сетях и других СМИ | январь – февраль  2025 года | МКОУ «СОШ № 11  МО «Ахтубинский район» | Протоколы Совета родителей обучающихся,  официальный сайт |
| 3 | Проведение контрольных мероприятий за ходом проведения капитального ремонта здания МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» | июль – август  2025 года | Штаб родительского контроля |  |
| 4 | Участие в приемке объекта капитального ремонта – здания МКОУ «СОШ № 11 МО «Ахтубинский район» | август 2025 года | Штаб родительского контроля |  |

Верно: